# LabTab v3 — Informe de Avances del Hito Alfa

Entrega: Hito Alfa (backend) · Fecha: 31 de agosto de 2026 · Stack: Java 21 + Spring Boot 3.5.16 + PostgreSQL 16

# 1. Resumen ejecutivo

Se construyó desde cero el backend de LabTab v3 (Hito Alfa), que cubre el flujo operado por el staff: mozo, cocina y cobro. La implementación respeta al pie de la letra la arquitectura, seguridad y modelo de datos definidos en la documentación (openspec/docs/), y cierra de forma verificable las 3 vulnerabilidades críticas detectadas en la auditoría de las versiones anteriores.

9 fases de desarrollo completadas (Model → Test).

20 entidades mapeadas (migraciones Flyway V1–V6 validadas contra PostgreSQL 16).

39 endpoints REST + canal WebSocket STOMP con 5 publishers de tiempo real.

13 tests en verde (7 no negociables + tests de controller/CRUD), contra PostgreSQL real vía Testcontainers.

Front demo (Demo_MesaSplit) conectado al backend en 8 sprints, sin borrar funcionalidades.

# 2. Contexto y motivación

El proyecto nace de una auditoría que encontró vulnerabilidades críticas en una versión anterior: accesos sin aislamiento por sucursal, escalación de rol y pagos sin control de concurrencia. Alfa se construye desde cero precisamente para no repetir esos errores. El orden, la trazabilidad de cada commit y las reglas no negociables son la razón de ser del trabajo.

# 3. Stack tecnológico

Java 21 LTS (virtual threads) · Spring Boot 3.5.16 · Gradle 9.7

Spring Data JPA + Hibernate 6.6 · Hypersistence Utils (TEXT[] / JSONB)

Spring Security 6 + JWT (JJWT 0.12) · WebSocket + STOMP

MapStruct 1.5 (mapeo en compilación) · Flyway (migraciones)

PostgreSQL 16 (Alpine) · Testcontainers para tests de integración

Swagger (springdoc) con documentación en español

# 4. Las 6 Reglas No Negociables — y cómo se cumplieron

1. Toda query de tabla con branch_id filtra por branch_id: Repositorios sin findAll() genérico; solo métodos por branch_id (findByXAndBranchId).

2. El rol nunca se lee de un campo suelto: PERSON_PROFILE.role eliminado; el rol se deriva de COMPANY_ROLE/BRANCH_ROLE.

3. Anulación/descuento con PIN + @Auditable: @Auditable en voidOrderLine/applyDiscount/refund + AuditAspect que genera EXCEPTION_LOG.

4. Suscripción STOMP validada en SUBSCRIBE: StompAuthInterceptor valida JWT en CONNECT y branchId del topic en SUBSCRIBE.

5. Tests contra PostgreSQL real (Testcontainers): Nunca H2. 8 tests de integración contra postgres:16-alpine.

6. Nada de branchId desde el body: branchId siempre desde el JWT vía BranchContextHolder (ThreadLocal).

# 5. Las 9 fases de desarrollo

Fase 1 — Model: 20 entidades JPA + 16 enums + migraciones V1–V6.

Fase 2 — DTO: ~45 records request/response con Bean Validation.

Fase 3 — Repository: 20 interfaces Spring Data JPA filtradas por branch_id.

Fase 4 — Service: 9 interfaces (contratos de negocio).

Fase 5 — Service Impl: 9 implementaciones: PIN, idempotencia, lock optimista, price snapshot.

Fase 6 — Mapper: 15 mappers MapStruct + refactor de los impl.

Fase 7 — Controller: 9 controllers + envelope ApiResponse + @PreAuthorize.

Fase 8 — Transversales: SecurityFilterChain, JwtAuthFilter, GlobalExceptionHandler, AuditAspect, WebSocket, CORS, OpenAPI.

Fase 9 — Test: 7 tests no negociables + controller/CRUD = 13 tests en verde.

# 6. Tests

Los 7 tests no negociables de 08-flujos-criticos.md, más tests de controller (@WebMvcTest) y CRUD, todos en verde contra PostgreSQL real:

BranchIsolationIntegrationTest — aislamiento por sucursal (vulnerabilidad #1)

PaymentIntegrationTest — idempotencia de pagos (vulnerabilidad #3)

BillConcurrencyIntegrationTest — lock optimista QR+POS (vulnerabilidad #3)

PinValidationServiceTest + AuditAspectIntegrationTest — PIN + EXCEPTION_LOG (vulnerabilidad #2)

BillServiceTest — BILL_LINE por DINE_GUEST (split)

StompAuthIntegrationTest — STOMP por branchId (Regla 4)

MenuControllerTest + MenuCrudIntegrationTest — capa HTTP + CRUD

# 7. Integración con el front (Demo_MesaSplit)

El front demo se conectó al backend en 8 sprints usando el patrón adapter (solo se cambia el interior de services/, jamás componentes/stores) y el flag VITE_DEMO_MODE para no romper la demo:

Sprint 0: CORS + Swagger en español + cliente API + flag.

Sprint 1: Login real (POST /auth/login) + mapeo de roles.

Sprint 2: Mozo: menú, mesas, sesión y pedido.

Sprint 3: Cocina: tickets, Lista 86 y WebSocket STOMP.

Sprint 4: Caja: cuentas (GET /bills nuevo), pagos, descuento con PIN.

Sprint 5: Local Admin: mesas + feed de excepciones.

Sprint 6: Cliente: menú + onboarding QR (guest-session).

Sprint 7: Super Admin (MVP, queda mock) + documentación.

# 8. Decisiones técnicas relevantes

Stack: Spring Boot 3.5.16 (se descartó 4.1.1: elimina spring-boot-starter-aop y no tiene Hypersistence público para Hibernate 7).

Migraciones renumeradas 1 por dominio (V1–V6) para 1 issue = 1 migración = 1 PR.

Tabla "order" citada por ser palabra reservada en PostgreSQL.

ddl-auto: none (validate rompe con Hypersistence TEXT[]/JSONB por _text vs text[]); Flyway gestiona el schema.

EXCEPTION_LOG no extiende BaseEntity (append-only).

FK como UUID planos (no @ManyToOne) para el aislamiento por branch_id en una sola columna.

createOrder snapshotea el precio desde DISH (no confía en el body).

GUEST own-session (📌): SessionContextHolder + enforceGuestSession → 404 sin revelar existencia.

# 9. Gaps y pendientes

Demo punta a punta: el código y el seed están listos; falta ejecutar el flujo end-to-end con el stack levantado.

CI: workflow creado (.github/workflows/ci.yml); falta verificar la primera corrida en GitHub.

Webhook de pagos (POST /payments/webhook/{provider}): declarado MVP (flujo QR/cliente + firma HMAC de gateways).

Funcionalidades MVP del front (S.O.S., reservas, inventario, DTE/SII, what-if, RRHH) quedan mock hasta la fase MVP.

Reconciliación de inconsistencias de doc: courseType (start_now vs entrada/fondo/postre) y mayúsculas de enums.

# 10. Cómo levantar el proyecto

Backend (con Docker):

cd LabTab-Back && docker compose up --build

Swagger: http://localhost:8080/swagger-ui/index.html

Credenciales demo (password LabTab2026!): admin@labtab.cl · mozo@labtab.cl · cocina@labtab.cl (PIN admin: 1234)

Front demo (modo backend):

cd Demo_MesaSplit && cp .env.example .env  # VITE_DEMO_MODE=backend

npm install && npm run dev

# 11. Conclusión

El Hito Alfa quedó implementado en su totalidad a nivel de código: 9 fases, 6 reglas no negociables respetadas, 3 vulnerabilidades críticas cerradas de forma verificable y el front demo conectado al backend. Resta el cierre operativo (demo punta a punta y primera corrida del CI) para dar por cerrado el hito con el Definition of Done completo.